

Contacto: 1564219000,

diseño@web.com

Jueves 3 de Marzo del 2022.

A quien corresponda:

A continuación se detallan los datos presupuestarios para llevar al cabo los objetivos determinados.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descripción | Horas | Precio/hs. | Total |
| 1 | Diseño:  Reunión previa, se acordará entrega de wireframe/boceto (5 días después) del sitio teniendo en cuenta los requerimientos del cliente. | 16 | $300 | $4.800 |
| 2 | Desarrollo del sitio:  A partir del diseño se pasará a la instancia de desarrollo del mismo.  (Ver apartado al respecto) | 160 | $300 | $48.000 |
| 3 | SEO:  El sitio se ejecutara con todas las técnicas disponibles para su mejor posicionamiento web. |  |  | $10.000 |
| SUBTOTAL | | | | $62.800 |
| TOTAL c/IVA (21%) | | | | $75.988 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicios complementarios | | | | |
| 4 | Configuraciones:  Con el sitio se entregará un manual descriptivo donde se detallaran configuraciones necesarias. | 8 | $300 | $2400 |
| 5 | Capacitaciones  Si es necesaria, puede realizarse acordando fecha posterior a la configuración. | 4 | $2500 | $10.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Herramientas \* | |
| Hostinger \*\* | Trabajamos con “hostinger”, sin embargo, puede ser elegido por el cliente, haciéndose cargo del mismo. |
| HTML5 y CSS3 | Lenguajes básicos para el diseño y puesta en marcha del sitio. |
| Bootstrap | Librería , nos permite que las paginas tengan un diseño dinámico y responsive. |
| Mediaquerys | Elemento fundamental para que su sitio pueda adaptarse a todos los dispositivos, pc, tablets, celulares. |

\*Algunas de estas herramientas deben ser actualizadas periódicamente para su correcto funcionamiento.

\*\*Hostinger tiene un paquete inicial con el costo de $400 con una suscripción de 4 años.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plazos de entregas/ Desarrollo del sitio. | | |
| 1. Fase de diseño llevada a cabo con el cliente, el objetivo será acordar los fines del sitio, diseño y todos los términos relativos. | 1. Fase de desarrollo, se trabajará en el producto teniendo en cuenta la fase inicial, se expondrá el desarrollo mediante al menos un encuentro presencial o virtual. | 1. Ejecución y puesta en marcha del sitio desde el hosting descripto con anterioridad si así lo decide el cliente o con un hosting a su elección. |

\*3 – El hosting es un servicio que debe pagarse según lo disponga el servidor seleccionado.

- Toda la tramitación de dominio queda bajo responsabilidad del cliente.

Plazos y pagos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FASES | FECHAS | PAGOS \* |
| FASE 1 | Día 1, comienzo del proyecto | Deberá abonarse 20% anticipado |
| FASE 2 | Se entrega a mitad (1 mes) del plazo acordado para le última entrega (2 meses).  En este caso 3 de Abril del 2022. | Para esta fase deberá abonarse al menos el 50% del total. |
| FASE 3 | Se entregara el producto completo con un periodo normal de 2 meses de trabajo, caso particular; 3 de Mayo del 2022. | Pago completo restante. |

\*Puede abonarse en su totalidad con un 10% de descuento.

En 12 cuotas con tarjeta de crédito bancaria, al monto final se le sumara la proyección de la inflación prevista según INDEC e IPC Congreso (promedio 5% mensual).

Hasta la tercera fase de desarrollo se harán las modificaciones requeridas, sin embargo, después de este plazo tendrá un valor extra según las horas requeridas, así como cualquier requerimiento de soporte, quedando la propiedad intelectual bajo la persona del desarrollador.

Saluda atentamente, Eric Benitez.

Contacto: 1564219000, diseño@web.com.